1. 概要

本プロジェクトは、次世代のAI技術を統合し、業務効率を飛躍的に向上させることを目的としています。昨今の市場変化に伴い、より迅速かつ正確なデータ分析が求められており、本システムはその中核を担うものとなります。

2. スケジュール

| フェーズ | 期間 | 主なタスク | 担当部署 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企画・設計 | 4月 - 5月 | 要件定義、UI/UXデザイン | 企画開発部 |
| システム開発 | 6月 - 9月 | バックエンド構築、API連携 | 技術部 |
| テスト運用 | 10月 - 11月 | 内部ベータテスト、バグ修正 | 品質管理課 |
| 本番リリース | 12月 | 全社展開、ユーザー研修 | 営業推進部 |